## Slide 1: 115年第1梯次科研創業計畫個案構想書(拔尖案)
申請機構：國立○○大學
個案計畫主持人：○○○教授/○○○○系
共同主持人：○○○教授/○○○○系
○○○○○○○○○○○○○○
○○個案
114年○月○日
(本範本一、二兩項，請勿超過30頁)
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目 □否；□是，請於「個案經費表」揭露說明
是否曾執行與本計畫相關各部會研究計畫 □否；□是，請填寫「相關計畫補助狀況」
Notes: 1

## Slide 2: 一、構想項目說明(以下為參考項目，團隊可自行編列順序)
(一)核心技術原創性
  原創性核心技術說明
    本計畫運用之創業技術內容，須為政府補助計畫產出之研發成果，依科技基本法規定歸屬於執行機構所有者。
    請說明核心技術內容及相關實驗數據，並請列出已發表之關鍵期刊論文、研討會議、榮獲知名獎座等。
    請說明將運用於創業之技術內容智財布局規劃，包括專利、營業秘密等。
(二)研發成果商品化規劃
  可形成先期產業或重塑原有產業價值鏈之分析與說明，包括
    市場未被滿足的需求 (Unmet needs ，生醫類為 Unmet Clinical needs以及通路策略)
    市場定位及規模預估
  早期商業發展策略
    產品市場供應鏈上下游、競爭者分析及優勢等 (含產品發展、市場進入/布局規劃)
    供應鏈下游先期使用者(early adopter) 或前瞻使用者 (lead user) 使用意願及其需求和規格等分析
  技術發展里程碑及商業發展里程碑，包括各階段目標與時程
    技術或服務的發展進程里程碑
    創新產品或服務之商業發展規劃及獲利模式
    後續商化發展或出場時程條件等規劃
  商業模式匯總
  TPP(新藥類或醫材類)
  補助期間預計進行商化工作項和產品里程碑，包括
    技術可行性驗證及風險管控規劃 (萌芽案TRL4-6：α-test、拔尖案TRL6-8：β-test)
    原型機發展階段規劃 (醫材類請說明醫材比對品與預期用途)
    相關法規驗證等執行規劃 (醫材類含取證所需之實驗臨床規劃)
  (三)創業團隊組成
  團隊創業準備度與成員組成完整性
    PI創業決心及校內外團隊組成之規劃
    萌芽案：團隊組成及3個月聘用BD人選規劃
    拔尖案：團隊組成及3個月聘用專任CEO或COO人選規劃
2

## Slide 3: (一)核心技術原創性及技術發展里程碑
本計畫「具原創性之重大研發成果」之說明
-原創性核心技術說明、重大研發成果證明 (請提出相關實驗數據，並填寫附件智財與論文說明)
-可形成先期產業或重塑原有產業價值鏈之分析與說明
本計畫運用之創業技術內容，須為政府補助計畫產出之研發成果，依科技基本法規定歸屬於執行機構所有者。
請說明核心技術內容及相關實驗數據，並請列出已發表之關鍵期刊論文、研討會議、榮獲知名獎座等。
請說明將運用於創業之技術內容智財布局規劃，包括專利、營業秘密等。
3
Notes: 3

## Slide 4: (一)核心技術原創性及技術發展里程碑
本計畫若為執行中之種子案或萌芽案，需針對「前期執行狀況」進行說明
-請提出技術及商業發展里程碑之驗證結果及相關產出
-目前技術發展之成果，包括但不限於
    技術可行性驗證及風險管控規劃
    原型機發展階段規劃 (醫材類請說明醫材比對品與預期用途)
    相關法規驗證等執行規劃 (醫材類含取證所需之實驗臨床規劃)
  -目前商業發展之成果，包括但不限於
    市場分析結果、競爭者分析之產出
    風險管控規劃
    產品設計發展之規劃 (醫材類請說明醫材比對品與預期用途)
    相關法規驗證等執行規劃 (醫材類含取證所需之實驗臨床規劃)
4
Notes: 4

## Slide 5: (一)核心技術原創性及技術發展里程碑
本計畫「研發成果商品化規劃」之說明
-請提出技術發展里程碑，例如：核心技術可行性驗證
-原型機發展與相關法規認證等執行規劃
  技術發展里程碑包括各階段目標與時程
    技術或服務的發展進程里程碑
  補助期間預計進行產品技術里程碑，包括
    技術可行性驗證 (萌芽案TRL4-6：α-test、拔尖案TRL6-8：β-test)
    原型機規格之發展 (醫材類請說明醫材比對品與預期用途)
    相關法規驗證等驗證指標 (醫材類含取證所需之實驗臨床規劃)
5
Notes: 5

## Slide 6: (二)商業發展規劃
本計畫「產品市場供應鏈上下游分析與商品化」之說明
-請說明產品市場供應鏈上下游、競爭者分析及產品競爭優勢等(含產品發展、市場進入/布局規劃)
-請說明先期使用者(early adopter)或前瞻使用者(lead user)使用意願分析與商業模式
  可形成先期產業或重塑原有產業價值鏈之分析與說明，包括
    市場未被滿足的需求 (Unmet needs ，生醫類為 Unmet Clinical needs以及通路策略)
    市場定位及規模預估
  早期商業發展策略
    產品市場供應鏈上下游、競爭者分析及優勢等 (含產品發展、市場進入/布局規劃)
    供應鏈下游先期使用者(early adopter) 或前瞻使用者 (lead user) 使用意願及其需求和規格等分析
6
Notes: 6

## Slide 7: (二)商業發展規劃
本計畫「商業發展里程碑」之說明
-請說明商業發展里程碑及階段性各階段預期完成之目標
  商業發展里程碑，包括各階段目標與時程
    創新產品或服務之商業發展規劃及獲利模式
    後續商化發展或出場時程條件等規劃
  補助期間預計進行商化工作項，包括
    風險管控規劃 (萌芽案TRL4-6：α-test、拔尖案TRL6-8：β-test)
    產品設計發展之規劃 (醫材類請說明醫材比對品與預期用途)
    相關法規驗證等執行規劃 (醫材類含取證所需之實驗臨床規劃)
7
Notes: 7

## Slide 8: 創業里程碑
規劃結案後至少三年以上，公司創業重大里程碑，含產品開發、技術發展、專利、商業佈局、市場佈局規劃
月 | 計畫擷取
月 | 完成原型產品
月 | 成立公司
月 | 完成首輪募資
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
月 | 預計達成之重大里程碑
8

## Slide 9: 預計公司經營模式
預計出場型式 | ⬜ 成立並經營新創公司（Spin-off） |  | ⬜ 團隊被其他公司購併（M&A） | 
預計成立公司類型 | ⬜ 股份有限公司 | ⬜ 閉鎖型公司 |  | ⬜ 其他：
預計設立地點 | ⬜ 境內公司 | ⬜ 境外公司 |  | 
預計員工人數 |  |  |  | 
團隊預計現金出資額 |  |  |  | 
9

## Slide 10: (三)創業團隊組成
請說明預計新創團隊之成員與職掌（務必包括計畫主持人、技術開發人員、具業界經驗商業發展人員）
  團隊創業準備度與成員組成完整性
    PI創業決心及校內外團隊組成之規劃
    拔尖案：團隊組成及3個月聘用專任CEO或COO人選規劃
10

## Slide 11: 產品化關鍵技術研發進度 (需對應查核點項目)
關鍵技術項目 | 團隊現行技術進度 | 本計劃預計完成之 技術目標及指標 | 重要性說明與預估經費
註：本頁應說明團隊現行所掌握之關鍵技術進度，以及為利研發成果商業化，本計劃預計完成之具體、可驗證之技術目標及指標，如功能/spec精進、產率/良率提升、完成xxx測試/試驗、完成系統雛形、完成xxx試量產等。
所列技術目標及指標應對應技術查核點。
延續案應對照補充說明與前期之關鍵技術差異，以及這些差異對商業化之必要性。
Notes: 11

## Slide 12: 科研成果之商品化進度 (需對應查核點項目)
工作項目 | 本計劃預計完成之成果 | 重要性說明與預估經費
註：本頁應說明為利研發成果商業化，本計劃預計完成之進度，如完成多少潛在客戶/合作夥伴洽談、簽訂多少MOU/訂單、開發xxx客戶、完成xxx法規驗證或諮詢、完成xxx取證(或申請送件)、完成xxx智財評估、完成xxx參展等。
所列工作項目與成果應對應商業查核點。
延續案應對照補充說明與前期之工作項目差異，以及這些差異對商業化之必要性。
Notes: 12

## Slide 13: (四)自提查核點(拔尖) (預估申請經費總和需為個案經費表之總和)
時 間 | 查核點 | 項目 | 辦理事項 | 預估申請經費
期中前 須完成之 查核點 (預計115年6月) | 商業查核點 | EX：市場規模與板塊分析報告一份 |  | 
 |  | EX：TA擬定與產品定位分析報告一份 |  | 
 | 技術查核點 | EX：完成原型機設計 | 制訂及完成原型機規格設計（包含設計圖與相關零組件之明確規格，並清楚定義原型機功能規格） | 
 |  | EX：完成原型機功能 規格驗證 | 完成原型機預期用途之功能驗證(驗證試驗須包含至少三次獨立測試及具代表性之功能比對，相關功能驗證需有明確之允收標準，並註記是否由第三方具TOF認證實驗室來執行相關驗證報告產出) | 
13
Notes: 13

## Slide 14: (四)自提查核點(拔尖) (預估申請經費總和需為個案經費表之總和)
時 間 | 查核點 | 項目 | 辦理事項 | 預估申請經費
期末前 須完成之 查核點 (預計115年12月) | 商業查核點 | EX：競爭者分析與智財佈局 (含FTO報告) 報告一份 |  | 
 |  | EX：完整的商業營運計畫書一份 |  | 
 | 技術查核點 | EX：完成原型機試量產 | 完成原型機試量產一批（共計ＸＸ個原型機） | 
 |  | EX：FDA 513(g)送件申請 | 完成513(g)送件申請 | 
14
Notes: 14

## Slide 15: (五)個案經費表(經費請詳述工作項目及預估經費，拔尖案總額以1500萬為原則)
此會議目標的簡要概述：
  議程
  預期結果
補助項目 \ 執行年次 | 115年1月至115年12月 | 備註：
1.業務費 | 0 | 
(1)研究人力費 | 0 | 例如：專任人員○名(全職CEO或COO)、兼任人員 ○名、國外顧問○名(○○○/○○單位)
(2)耗材、物品、圖書、研究 設備使用費及雜項費用 | 0 | 請配合(四)自提查核點，合理編列經費項目
2.研究設備費 | 0 | (原則不予編列，有特殊需求請於會議審時提出，經委員審查同意方可例外編列)
3.國外差旅費 | 0 | (本項若為團隊發展新創必要需求，請詳述規劃地點與內容及執行效益，且必須列為查核點項目)
(1).參與國際展覽 | 0 | 
(2).出席國際會議 | 0 | 
(3).出國參訪及考察 | 0 | 
4.管理費 | 0 | 以(業務費-主持人費-國外差旅費)X15%為上限。
合 計 | 0 | ＊經費編列請參閱國科會補助科創計畫第6點
本計畫如同時有申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目，請務必於備註欄揭露配合單位名稱、補助項目、補助金額及配合年次等資訊，並請檢附相關證明文件（無配合補助項目者免填）
15
Notes: 15

## Slide 16: 二、本計畫「智財清單」
本計畫「專利布局」之說明
16
專利類別 | 專利名稱 | 證書號 | 有效日期 | 申請人 | 申請國家 | 專利發明人 | 計畫補助經費來源 (部會、計畫名稱及計畫編號) | 專利授權狀態 若已授權需說明專屬或非專屬授權、授權範圍、地區、金額 | 佔此計畫申請標的之技術佔比(%)
發明專利 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 年月日~年月日 | xx大學 | 台灣 | 王小明 |  | 尚未授權予任何人使用 | 
*所有智財比例總和為100%
專利類別 | 專利名稱 | 申請號 | 申請日期 | 申請人 | 申請國家 | 專利發明人 | 計畫補助經費來源 (部會、計畫名稱及計畫編號) | 專利授權狀態 若已授權需說明專屬或非專屬授權、授權範圍、地區、金額 | 佔此計畫申請標的之技術佔比(%)
發明專利 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 年月日 | xx大學 | 台灣 | 王小明 |  | 尚未授權予任何人使用 | 
已申請未核准之專利清單
已核准之專利清單
Notes: 16

## Slide 17: 二、本計畫「智財清單」
本計畫「營業秘密」、「專利申請」之說明
17
營業秘密名稱 | 技術內容開發人員 | 營業秘密已採取合理之保密措施自評 | 計畫補助經費來源 (部會、計畫名稱及計畫編號) | 佔此計畫申請標的之技術佔比(%)
 |  | 例：限制可接觸營業秘密人員身份、文件標明『機密』或『限閱』等註記、營業秘密存放地點及妥善管理措施 (上鎖/設定密碼/非通常可接觸地點等) |  | 
*所有智財比例總和為100%
專利類別 | 預計專利申請名稱 | 預計申請日期 | 申請人 | 預計申請國家 | 預計認列發明人 | 計畫補助經費來源 (部會、計畫名稱及計畫編號) | 佔此計畫申請標的之技術佔比(%)
發明專利 | xxxxxxxxx | 年月日 |  |  |  |  | 
尚未申請，但計畫執行期間內將會申請之專利清單
營業秘密自評(若無則免)
Notes: 17

## Slide 18: 附件一、計畫主持人過往研究成果
過往相關計畫補助狀況
18
計畫名稱 （本部補助者請註明編號） | 計畫內擔 任之工作 | 起迄年月 | 補助或 委託機構 | 執行情形 | 預期KPI設定 (若無則填寫無) | 實際KPI 達成情形 | 核定經費 總額
○○○○○○○○○個案 (106-○○○-○-○○○-○○○-) | 主持人 | ○/○/○-○/○/○ | 國科會 | 已結案/執行中 |  |  | 000,000
註 各學門自由型計畫無須填寫KPI
請務必詳實填寫所有與本計畫相關之研究計畫(含國內外、大陸地區及港澳)，不限於本會計畫。若涉及國外、大陸地區及港澳，請依各該主管機關相關法令規定辦理
註：上表計畫補助狀況請務必同步於本會學術研發服務網更新，以利查對
Notes: 18

## Slide 19: 附件一、計畫主持人過往研究成果(續)
本計畫核心技術相關「關鍵論文」，請條列說明
論文名稱 | 論文主要作者 （按原出版之次序，通訊作者請加註*） | 出版年、月份 | 期刊/會議名稱 （專書出版社，起迄頁數） | 重點摘要說明 | 計畫補助經費來源 (部會、計畫名稱及計畫編號)
19
包括已發表之相關期刊論文、研討會議、榮獲知名獎座等
Notes: 19

## Slide 20: 附件二、本計畫「智財調查」
技術權利限制處理規劃
  本計畫規劃運用於創業之技術內容，若有已授權第三方使用，或其他合約上限制等情事，請提出相關文件並說明後續處理之規劃，請參閱附件X。
  PI或CoPI據實揭露義務
  曾向(含申請中)政府提出補助以成立新創公司為結案條件，或補助新創技術商業化為目標之計畫申請者，個案主持人須據實揭露，請參閱附件X。
  應詳細說明二者間之技術區分及競合關係， 若有共通性智財布局，其處理方案及運用規劃為何?
  跨單位及共同發明人協議
  若有與其他單位智財共有情形，應取得通過補助個案需運用智財權所有發明人之權益分配協議，及共有單位之智財協議(包含同意由執行機構統籌處理技術作價、在執行機構技術股分配比例內約定雙方技術股占比等)，並提出證明文件，於個案出場時依前揭協議進行技術股分配事宜，請參閱附件X。
  此證明文件請上傳於申請系統中
20

## Slide 21: 商業模式匯總（各團隊必填，新藥團隊選填）
Key Partners （關鍵合作夥伴） | Key Activities （關鍵活動） | Value Proposition （價值主張） |  | Customer Relationships （顧客關係） | Customer Segments （目標客層）
 | Key Resources （關鍵資源） |  |  | Channels （通路） | 
Cost Structure （成本結構） |  |  | Revenue Streams （收益流） |  | 
商業模式匯總說明（含建議撰寫順序）可參考附件二
21

## Slide 22: Target Product Profile 1/2 新藥類填寫
22
項目 | 細項 | 產品目前狀況 | 可接受範圍 （競爭者） | 最佳範圍 （目標）
產品描述 | 類別（小分子、胜肽、單株抗體、細胞療法等） |  |  | 
 | 藥物作用標的 |  |  | 
 | 藥物作用機制 （mechanism of action, MOA） |  |  | 
用途與用法 | 適應症（如果多於一個，標明優先開發者） |  |  | 
 | 目標病患族群 |  |  | 
 | 現有療法（包括：手術、生活型態、或替代療法） |  |  | 
候選藥物 | 標的專一性 |  |  | 
 | 有效性（體外、細胞、體內實驗） |  |  | 
臨床前試驗 | 疾病動物模式 |  |  | 
 | 安全性/毒性 |  |  | 
臨床藥理 | 吸收、分佈、代謝、排泄 |  |  | 
 | 血中半衰期 |  |  | 
 | 藥效（標的被活化或抑制程度） |  |  | 
 | 蛋白質結合 |  |  | 
Notes: 22

## Slide 23: Target Product Profile 2/2 新藥類填寫
23
項目 | 細項 | 產品目前狀況 | 可接受範圍 （競爭者） | 最佳範圍 （目標）
劑量與 投藥方式 | 劑量、給藥頻率等 |  |  | 
 | 投藥方式 |  |  | 
 | 劑型（excipients） |  |  | 
 | 保存期限、儲存環境等 |  |  | 
人體安全性 與毒性 | 了解專一性與非專一性安全性考量 |  |  | 
 | 療效與毒性安全劑量範圍 |  |  | 
法規考量 | 臨床發展途徑 |  |  | 
 | 同適應症藥品的臨床試驗前例 |  |  | 
 | 是否可採用孤兒藥、快速通道等快速通關路徑 |  |  | 
智慧財產權 | 可實施性評估（freedom to operate） |  |  | 
 | 新專利佈局 |  |  | 
 | 預期出場方式（技轉或成立新創公司） |  |  | 
財務考量 | 物料成本 |  |  | 
 | 預計售價與現有療法比價 |  |  | 
 | 研發成本 |  |  | 
 | 預期投資收益 |  |  | 

## Slide 24: Target Product Profile 1/2 醫材類填寫
24
項目 | 細項 | 產品目前狀況 | 最終產品規格 (目標) | 競爭者(類似品)
產品描述 | 器材的概述，包括預期用途 |  |  | 
 | 器材的操作原理 |  |  | 
 | 器材的分類與適用的分級規定 |  |  | 
 | 新穎性能的說明 |  |  | 
 | 擬與該器材結合使用之附件、其他醫療器材與其他非醫療器材產品的描述 |  |  | 
 | 器材關鍵功能要素的概述，如其零件/組件（包括軟體，若適用）、配方、構成、功能。若適用，應包括：器材的圖示（如架構圖、照片、工程圖），應清楚指示關鍵零件/組件，包括工程圖與架構圖的充分解說 |  |  | 
 | 器材關鍵功能要素所含材料的概述，以及與人體直接或間接接觸之材料的概述 |  |  | 
適應症及 使用方法 | 適應症 |  |  | 
 | 器材適用的病患群與病況，及其他考量，如選取病患的標準 |  |  | 
 | 使用於人體之位置 |  |  | 
 | 使用該醫療器材場所 |  |  | 
Notes: 24

## Slide 25: Target Product Profile 2/2 醫材類填寫
25
項目 | 細項 | 產品目前狀況 | 最終產品規格 (目標) | 競爭者(類似品)
法規考量 | 母法-藥事法 |  |  | 
 | 醫療器材管理辦法 |  |  | 
 | 藥物優良製造準則第三編-醫療器材優良製造規範 （GMP） |  |  | 
 | 醫療器材查驗登記審查準則 |  |  | 
智慧財產權 | 自由運用程度（Freedom to Operate, FTO）分析 |  |  | 
 | 可專利性 |  |  | 
 | 預期授權成果 |  |  | 
相對競爭技術 | 相同治療目標 |  |  | 
 | 相同治療原理 |  |  | 
 | 相同適應症 |  |  | 

## Slide 26: 附錄、商業模式匯總說明（含建議順序）
Key Partners （關鍵合作夥伴） | Key Activities （關鍵活動） | Value Proposition （價值主張） |  | Customer Relationships （顧客關係） | Customer Segments （目標客層）
 | Key Resources （關鍵資源） |  |  | Channels （通路） | 
Cost Structure （成本結構） |  |  | Revenue Streams （收益流） |  | 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
26

## Slide 27: 附錄、商業模式匯總說明（含建議順序）
Value Proposition （價值主張） | Customer Relationships （顧客關係） | Customer Segments （目標客層）
用來描述為特定客戶創造價值的需求 團隊該向客戶傳遞什麼樣的價值？ 團隊正在幫助客戶解決哪一類難題(痛點)？ 團隊正在滿足哪些客戶需求？ 團隊正在為誰創造價值？ 誰是最重要的客戶？ | 用來描述團隊與特定客戶群體建立的關係類型 團隊每個客戶群體希望與團隊建立和保持何種關係？ 哪些關係團隊已經建立了？ 這些關係成本如何？ 如何把它們與商業模式的其餘部分進行整合？ | 目標用戶用來描述一個企業想要接觸和服務的人群或組織 細分團隊提供哪些系列的產品/服務給哪些目標客戶?
 | Channels （通路） | 
 | 用來描述團隊是如何溝通接觸其客戶而傳遞其價值主張 透過哪些通路可以接觸團隊的客戶？ 如何接觸他們？ 通路如何整合？ 哪些通路最有效？ 哪些通路成本效益最好？ 如何把團隊的通路與客戶的日常活動進行整合？ | 
27

## Slide 28: 附錄、商業模式匯總說明（含建議順序）
Cost Structure （成本結構） | Revenue Streams （收益流）
營運一個商業模式所引發的所有成本 什麼是團隊商業模式中最重要的固定成本？ 哪些核心資源花費最多？ 哪些關鍵業務花費最多？ 此商業模式的產品成本、營業費用（e.g. 產品推廣費用、研發費用）裡有何項目？ | 用來描述團隊從每個客戶群體中獲取的現金收入 什麼樣的價值能讓客戶願意付費？ 客戶現在付費買什麼？ 客戶是如何支付費用的？ 客戶更願意如何支付費用？ 每個收入來源占總收入的比例是多少？ 產品/服務收入、權利金收入、其他收入
重點：
完整性：該分析基本可確定一款產品/服務的商業模式的各層面，在此模式下能一目瞭然該產品商業模式是否完整或者存在漏洞
一致性：可判斷商業模式的各方面是否一致。如，設計關鍵合作夥伴的假設與設計通路假設的一致性
同步性：可清楚看到團隊各部門是否清楚正在做什麼，為什麼要這樣做，並可以幫助團隊內部及外部訊息的同步性
28

## Slide 29: 附錄、商業模式匯總說明（含建議順序）
Key Partners （關鍵合作夥伴） | Key Activities （關鍵活動）
讓商業模式有效運作所需的供應商與合作夥伴網路 誰是團隊的重要夥伴？ 誰是團隊的重要供應商？ 團隊正在從夥伴哪裡獲取哪些核心資源？ 合作夥伴都執行哪些關鍵業務？ | 用來描述為了確保其商業模式可行，企業必須做的最重要的事情 如產品行銷、業務推廣等 團隊的價值主張需要哪些關鍵業務？ 團隊的渠道通道需要哪些關鍵業務？ 團隊的客戶關係呢？收入來源呢？
 | Key Resources （關鍵資源）
 | 用來描述讓商業模式有效運轉所必需的最重要因素 如資金、人才等 團隊的價值主張需要什麼樣的核心資源？ 團隊的通路需要什麼樣的核心資源？ 團隊的客戶關係？收入來源？
29